附件2

纳入2019年城镇老旧小区改造计划项目

完工情况表

| 序号 | 市州 | 新完工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（户） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 |
| 1 | 鄂州市 | 195 | 195 | 100% | 35456 | 35456 | 100% |
| 2 | 襄阳市 | 168 | 135 | 80.36% | 32112 | 24811 | 77.26% |
| 3 | 天门市 | 27 | 21 | 77.78% | 2724 | 1895 | 69.57% |
| 4 | 随州市 | 11 | 8 | 72.73% | 3801 | 856 | 22.52% |
| 5 | 荆门市 | 14 | 10 | 71.43% | 11715 | 10890 | 92.96% |
| 6 | 宜昌市 | 232 | 159 | 68.53% | 31578 | 18358 | 58.14% |
| 7 | 荆州市 | 57 | 29 | 50.88% | 13208 | 4464 | 33.80% |
| 8 | 武汉市 | 171 | 73 | 42.69% | 52014 | 21217 | 40.79% |
| 9 | 黄冈市 | 85 | 34 | 40.00% | 12614 | 6229 | 49.38% |
| 10 | 咸宁市 | 74 | 14 | 18.92% | 12089 | 2775 | 22.95% |
| 11 | 孝感市 | 70 | 9 | 12.86% | 7611 | 3234 | 42.49% |
| 12 | 恩施州 | 31 | 2 | 6.45% | 4950 | 380 | 7.68% |
| 13 | 十堰市 | 128 | 6 | 4.69% | 17776 | 704 | 3.96% |
| 14 | 黄石市 | 42 | 1 | 2.38% | 29031 | 858 | 2.96% |
| 15 | 仙桃市 | 20 | 0 | 0.00% | 1442 | 0 | 0.00% |
| 16 | 潜江市 | 13 | 0 | 0.00% | 4035 | 0 | 0.00% |
| 17 | 神农架 | 1 | 0 | 0.00% | 315 | 0 | 0.00% |
| 全省合计 |  | 1339 | 696 | 51.98% | 272471 | 132127 | 48.49% |