附件

2020年12月份城市补短板项目

开工率、调度情况统计表

| 序号 | 市州 | 谋划 项目数 | 入库 项目数 | 投资额 （万元） | 开工数 | 开工率 | 调度率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉 | 98 | 26 | 1485587 | 4 | 15.38% | 100% |
| 2 | 黄石 | 148 | 100 | 1096841 | 40 | 40.00% | 85% |
| 3 | 十堰 | 238 | 196 | 2661872 | 52 | 26.53% | 89% |
| 4 | 宜昌 | 203 | 122 | 1909417 | 74 | 60.66% | 96% |
| 5 | 襄阳 | 420 | 291 | 2100500 | 66 | 22.68% | 99% |
| 6 | 鄂州 | 39 | 34 | 982794 | 17 | 50.00% | 100% |
| 7 | 荆门 | 64 | 52 | 370846 | 23 | 44.23% | 87% |
| 8 | 孝感 | 261 | 215 | 2762809 | 41 | 19.07% | 96% |
| 9 | 荆州 | 273 | 187 | 1636806 | 66 | 35.29% | 95% |
| 10 | 黄冈 | 265 | 146 | 2374097 | 51 | 34.93% | 91% |
| 11 | 咸宁 | 286 | 152 | 3330932 | 46 | 30.26% | 99% |
| 12 | 随州 | 262 | 49 | 263500 | 4 | 8.16% | 99% |
| 13 | 恩施 | 307 | 217 | 1820744 | 45 | 20.74% | 100% |
| 14 | 仙桃 | 46 | 36 | 954628 | 20 | 55.56% | 100% |
| 15 | 天门 | 27 | 18 | 148986 | 7 | 38.89% | 100% |
| 16 | 潜江 | 16 | 12 | 390789 | 3 | 25.00% | 100% |
| 17 | 神农架 | 33 | 25 | 48365 | 5 | 20.00% | 100% |
| 合计 |  | 2986 | 1878 | 24339513 | 564 | 30% | 96% |