附件

2021年2月城市补短板项目开工率、调度情况统计表

| 序号 | 市州 | 谋划 项目数 | 入库 项目数 | 投资额 （万元） | 开工数 | 开工率 | 调度率 | 月度完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 累计完成投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市 | 100 | 26 | 1485587 | 4 | 15.38% | 0% | 4240 | 239331 | 16.11% |
| 2 | 黄石市 | 152 | 102 | 1130841 | 43 | 42.16% | 56% | 1403 | 31575 | 2.79% |
| 3 | 十堰市 | 231 | 190 | 2465987 | 57 | 30.00% | 94% | 23812 | 295975 | 12.00% |
| 4 | 宜昌市 | 202 | 120 | 1886646 | 76 | 63.33% | 94% | 38829 | 746033 | 39.54% |
| 5 | 襄阳市 | 421 | 293 | 2131921 | 74 | 25.26% | 44% | 3675 | 106800 | 5.01% |
| 6 | 鄂州市 | 37 | 36 | 993914 | 18 | 50.00% | 88% | 7996 | 201758 | 20.30% |
| 7 | 荆门市 | 64 | 51 | 369150 | 26 | 50.98% | 100% | 6356 | 145604 | 39.44% |
| 8 | 孝感市 | 262 | 212 | 2745329 | 41 | 19.34% | 74% | 2260 | 119021 | 4.34% |
| 9 | 荆州市 | 285 | 195 | 1691729 | 72 | 36.92% | 100% | 51202 | 933725 | 55.19% |
| 10 | 黄冈市 | 266 | 146 | 2426097 | 51 | 34.93% | 30% | 12279 | 685724 | 28.26% |
| 11 | 咸宁市 | 281 | 152 | 3309087 | 46 | 30.26% | 96% | 8609 | 175080 | 5.29% |
| 12 | 随州市 | 278 | 49 | 263500 | 5 | 10.20% | 100% | 0 | 254 | 0.10% |
| 13 | 恩施州 | 303 | 215 | 1813408 | 51 | 23.72% | 78% | 8240 | 68479 | 3.78% |
| 14 | 仙桃市 | 46 | 36 | 954628 | 19 | 52.78% | 100% | 11645 | 348495 | 36.51% |
| 15 | 潜江市 | 16 | 12 | 390789 | 6 | 50.00% | 100% | 2800 | 99100 | 25.36% |
| 16 | 天门市 | 27 | 18 | 148986 | 7 | 38.89% | 56% | 2300 | 25723 | 17.27% |
| 17 | 神农架林区 | 33 | 25 | 48365 | 8 | 32.00% | 44% | 0 | 0 | 0.00% |
| 合计 |  | 3004 | 1878 | 24255964 | 604 | 32.16% | 74% | 185646 | 4222677 | 17.41% |